TGM Consigliere — Fahrplan V46

16.04.2026 | Camorra Elite [1Ca] | Vicar

# 1. Projektuebersicht

| App-Name | TGM Consigliere (ehem. Clanbank) |
| --- | --- |
| Clan | Camorra Elite [1Ca] |
| Autor | Vicar (Ingame-Name) |
| Tech-Stack | Next.js, React 19, TypeScript, Tailwind v4, Supabase, Vercel |
| Repo | github.com/zynador/clanbank-web (aktuell public) |
| Deployment | clanbank-web.vercel.app |
| Playwright | 29/29 Tests gruen (Stand V39) |

# 2. V46 — UX-Fixes & Guide-Verbesserungen (16.04.2026)

Mehrere kleine aber wichtige Verbesserungen: Horizontal-Scroll-Fix, Tour-Button in Header verlegt, verbesserter Markdown-Parser im GuidesModal sowie Greeting-Farbe korrigiert.

| Datei / Objekt | Status | Aenderung |
| --- | --- | --- |
| app/dashboard/page.tsx | ERLEDIGT | overflowX:'clip' auf Root-div (statt overflow-x-hidden, das sticky bricht) |
| app/dashboard/page.tsx | ERLEDIGT | TourButton FAB-Komponente entfernt + Import geloescht |
| app/dashboard/page.tsx | ERLEDIGT | '?'-Button in Header Zeile 2 neben Buecherturm eingebaut (nur !isDemo) |
| components/GuidesModal.tsx | ERLEDIGT | Verbesserter Markdown-Parser: Blockquotes, Tabellen, Bold, Listen, Links |
| components/GuidesModal.tsx | ERLEDIGT | APP_GUIDES mit Einzahlungs-Guide |
| public/guides/app/einzahlungen-de.md | ERLEDIGT | Passwort-FAQ ergaenzt |
| public/guides/app/einzahlungen-en.md | ERLEDIGT | Passwort-FAQ ergaenzt |
| components/HomeTab.tsx | ERLEDIGT | Greeting: text-gray-800 entfernt -> style={{ color: '#E8C87A' }} (unsichtbar auf dunklem Hintergrund) |
| CODESTRUKTUR.md | ERLEDIGT | V46-Aenderungen dokumentiert |

## 2.1 Details der Aenderungen

overflowX:'clip' vs overflow-x-hidden:

overflow-x-hidden auf dem Root-div verhindert position:sticky im Header (browserseitiges Verhalten). clip verhindert Horizontal-Scroll ohne diesen Seiteneffekt.

TourButton FAB -> Header-Button:

Der schwebende '?'-FAB (TourButton.tsx) war redundant und laedt unnoetig. Stattdessen wird die Tour jetzt ueber einen kompakten '?'-Button direkt in Header Zeile 2 (neben dem Buecherturm-Button) gestartet. Auch weiterhin im Drawer unter 'Tour starten' erreichbar.

GuidesModal Markdown-Parser:

Der Parser unterstuetzt jetzt: Blockquotes (> ...), Tabellen (| ... |), Bold (**text**), Aufzaehlungslisten (- item), Links ([text](url)). Damit sind komplexere Guide-Inhalte korrekt darstellbar.

HomeTab Greeting-Farbe:

'Willkommen, Vicar' hatte Tailwind-Klasse text-gray-800 (#1f2937) -- fast schwarz auf dem dunklen Hintergrund #0C0A08. Geaendert zu style={{ color: '#E8C87A' }} (Gold Noir).

# 3. V45 — Passwort-Reset Bugfix & AdminPanel (15.04.2026)

Zwei Fixes rund um den Admin-Passwort-Reset: Supabase-Bug behoben und Usability im AdminPanel verbessert.

| Datei / Objekt | Status | Aenderung |
| --- | --- | --- |
| app/login/page.tsx | ERLEDIGT | Hinweis ergaenzt: 'Passwort vergessen? Wende dich an einen R4.' |
| app/api/admin/reset-password/route.ts | ERLEDIGT | email_confirm: true ergaenzt -- behebt Supabase-Bug nach Passwort-Reset |
| components/AdminPanel.tsx | ERLEDIGT | Dropdowns zeigen jetzt Ingame-Name (username); username in Member-Type + loadMembers() |
| CODESTRUKTUR.md | ERLEDIGT | V45-Aenderungen dokumentiert |

# 4. V44 — App-Guides: Einzahlungen & Auszahlungen (15.04.2026)

Erster App-Guide fuer TGM Consigliere vollstaendig in DE und EN veroeffentlicht.

| Datei / Objekt | Status | Aenderung |
| --- | --- | --- |
| public/guides/app/einzahlungen-de.md | ERLEDIGT | Neuer App-Guide (Deutsch), 12 Abschnitte |
| public/guides/app/einzahlungen-en.md | ERLEDIGT | Neuer App-Guide (Englisch), vollstaendige Uebersetzung |
| CODESTRUKTUR.md | ERLEDIGT | Neuer Abschnitt 9: App-Guides, Regelwerk, Roadmap |

# 5. Historischer Verlauf

| Version | Datum | Inhalt |
| --- | --- | --- |
| V46 | 16.04.2026 | overflowX-Fix, TourButton->Header-Button, GuidesModal Markdown, Greeting-Farbe |
| V45 | 15.04.2026 | Passwort-Reset Bugfix (email_confirm), AdminPanel Dropdown mit Username |
| V44 | 15.04.2026 | App-Guide Einzahlungen & Auszahlungen (DE+EN), Guide-Konventionen |
| V43 | 14.04.2026 | RLS-Pruefung profiles, RPC update_my_ingame_name |
| V42 | 14.04.2026 | Registrierung Redesign: Dropdown starter_members, RLS-Fix |
| V41 | 13.04.2026 | Demo Gold Noir Redesign, Login Demo-Link, GuidesModal isDemo |
| V40 | 13.04.2026 | Rebranding TGM Consigliere, Gold Noir Design-System |
| V39 | 01.04.2026 | Idee 7: Demo-System, GuidedTour, TourButton, 29/29 Tests |
| V38 | 31.03.2026 | GuidedTour + TourButton Stubs, GuidesModal, /demo Placeholder |
| V37 | 29.03.2026 | Playwright 29/29 gruen, GuidesModal fertig |
| V36 | 27.03.2026 | Wand der Schande Modal, Starter-Split |
| V35 | 26.03.2026 | FCU-Gesamtranking, Backlog-Verbesserungen |

# 6. Roadmap

| Feature | Prioritaet | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| App-Guide FCU Events | Hoch | fcu-de.md / fcu-en.md -- naechster Guide |
| App-Guide Kampfberichte | Mittel | kampfberichte-de.md / kampfberichte-en.md |
| App-Guide Profil & Status | Mittel | profil-de.md / profil-en.md |
| App-Guide Erste Schritte | Niedrig | erste-schritte-de.md / erste-schritte-en.md |
| Idee 5 Verbesserung | Mittel | BattleReportUpload: Multi-File-Input fuer alle 6 Detail-Slots |
| Repo privatisieren | Hoch | GitHub Repo auf privat nach Feature-Abschluss |
| Phase 3 Multi-Clan | Niedrig | Mandantenfaehigkeit fuer mehrere Clans |

# 7. Wichtige Tech-Hinweise

## 7.1 overflowX-Fix (V46)

overflowX:'clip' auf dem Root-div statt overflow-x-hidden. Hintergrund: overflow-x-hidden erzeugt einen neuen Stacking-Context und bricht position:sticky im Header. clip verhindert Horizontal-Scroll ohne diesen Seiteneffekt.

## 7.2 Tour-Button (V46)

TourButton.tsx (FAB) bleibt als Datei, wird aber nicht mehr gerendert. Tour ist erreichbar ueber: (1) '?'-Button in Header Zeile 2 (nur !isDemo), (2) Drawer -> 'Tour starten' (Kartennavigation).

## 7.3 Gold Noir Farbregeln (V40+)

goldFaint (rgba(201,168,76,0.15)) nur fuer Borders/Hintergruende -- NIEMALS fuer Text. Text-Minimum: goldLow (rgba(201,168,76,0.3)). Volltext: G.gold (#E8C87A). Tailwind text-gray-* auf dunklem Hintergrund vermeiden!

## 7.4 Passwort-Reset (V45)

updateUserById(id, { password, email_confirm: true }) -- email_confirm: true verhindert dass Supabase den E-Mail-Status nach dem Reset zuruecksetzt. AdminPanel Dropdown: memberLabel(m) = Ingame-Name + ' (' + username + ')'.

## 7.5 Supabase

profiles + starter_members: kein deleted_at -- Soft-Delete via left_clan_at. resource_type ENUM: Cash/Arms/Cargo/Metal/Diamond -- immer .toLowerCase() in JS. SECURITY DEFINER RPCs: immer SET search_path = public (nicht leer!).

## 7.6 Next.js / Turbopack

Keine Template Literals in JSX -- String-Konkatenation. Kein lucide-react -- Emojis. Tailwind v4: @import tailwindcss in globals.css. Gold Noir bg: inline style={{ background: G.bg }} statt Tailwind-Class.

## 7.7 Workflow

Immer vollstaendige Dateien liefern -- keine str_replace-Snippets. Vor Aenderung: aktuelle Datei von GitHub fetchen. Vercel-Deploy bestaetigen bevor Doku aktualisiert wird. CODESTRUKTUR.md am Ende jeder Session aktualisieren.

TGM Consigliere — powered by Camorra Elite [1Ca] — Eurer Vicar