TGM Consigliere — Fahrplan V44

15.04.2026 | Camorra Elite [1Ca] | Vicar

# 1. Projektuebersicht

| Eigenschaft | Wert |
| --- | --- |
| App-Name | TGM Consigliere (ehem. Clanbank) |
| Clan | Camorra Elite [1Ca] |
| Autor | Vicar (Ingame-Name) |
| Tech-Stack | Next.js, React 19, TypeScript, Tailwind v4, Supabase, Vercel |
| Repo | github.com/zynador/clanbank-web (aktuell public) |
| Deployment | clanbank-web.vercel.app |
| Playwright | 29/29 Tests gruen (Stand V39) |

# 2. V44 — App-Guides: Einzahlungen & Auszahlungen (15.04.2026)

Erster App-Guide fuer TGM Consigliere: Einzahlungs- und Auszahlungssystem vollstaendig dokumentiert und in zwei Sprachen veroeffentlicht.

| Datei / Objekt | Status | Aenderung |
| --- | --- | --- |
| public/guides/app/einzahlungen-de.md | ERLEDIGT | Neuer App-Guide (Deutsch), 12 Abschnitte |
| public/guides/app/einzahlungen-en.md | ERLEDIGT | Neuer App-Guide (Englisch), vollstaendige Uebersetzung |
| CODESTRUKTUR.md | ERLEDIGT | Neuer Abschnitt 9: App-Guides, Regelwerk, Roadmap |

## 2.1 Inhalt des Guides

Der Guide umfasst 12 Abschnitte:

- Einzahlungssystem: 5 Mio pro Ressource pro Woche (alle 5 Ressourcen)

- Einzahlungsstand-Formel: (aktuelle KW - Beitritts-KW) x 5 Mio (internes Berechnungswerkzeug)

- Screenshot-Pflicht: max. 4 Tage alt; OCR-Auswertung mit X-Loeschen-Retry

- Manuelle Eingaben: immer Offizier-Queue, Screenshot trotzdem Pflicht

- Ausnahmen: kein App-Button; Mitglied meldet sich bei R4, der traegt es ein

- Auszahlung: >= 10.000 verletzte T4+ (keine Toten), Einzahlungsstand ok

- Saetze: 2,4 Mio/10k (Cash/Arms/Cargo/Metall), 1,2 Mio/10k (Diamanten) -- je nach Truppenart

- Nur Raidleiter laden Kampfberichte hoch (nicht die Spieler selbst)

- Raidleiter: von Einzahlungspflicht befreit, doppelte Auszahlung, Mindestverlust gilt trotzdem

- FAQ: 6 haeufige Fragen beantwortet

## 2.2 Guide-Konventionen

- Benennung: [thema]-de.md / [thema]-en.md (analog game/-Guides)

- Ablageort: public/guides/app/ (Vercel static)

- Truppenbezeichnungen EN: Messer = Bruiser, Schuetzen = Hitmen

- Iterativer Review-Prozess: 12 Korrekturrunden bis zur finalen Version

# 3. V43 — RLS-Pruefung & RPC update_my_ingame_name (14.04.2026)

Absicherung des Ingame-Name-Updates bei der Registrierung durch einen SECURITY DEFINER RPC.

| Datei / Objekt | Status | Aenderung |
| --- | --- | --- |
| Supabase RPC update_my_ingame_name | ERLEDIGT | SECURITY DEFINER, SET search_path = public |
| app/register/page.tsx | ERLEDIGT | updateIngameName() auf RPC umgestellt |
| CODESTRUKTUR.md | ERLEDIGT | RPC-Liste, RLS-Tabelle, Key-Pattern aktualisiert |

# 4. V42 — Registrierung Redesign (14.04.2026)

4-Schritt-Flow: code -> credentials -> name -> success. Dropdown aus starter_members, RLS-Fix.

# 5. Historischer Verlauf

| Version | Datum | Inhalt |
| --- | --- | --- |
| V44 | 15.04.2026 | App-Guide Einzahlungen & Auszahlungen (DE+EN), Guide-Konventionen |
| V43 | 14.04.2026 | RLS-Pruefung profiles, RPC update_my_ingame_name |
| V42 | 14.04.2026 | Registrierung Redesign: Dropdown starter_members, RLS-Fix |
| V41 | 13.04.2026 | Demo Gold Noir Redesign, Login Demo-Link, GuidesModal isDemo |
| V40 | 13.04.2026 | Rebranding TGM Consigliere, Gold Noir Design-System |
| V39 | 01.04.2026 | Idee 7: Demo-System, GuidedTour, TourButton, 29/29 Tests |
| V38 | 31.03.2026 | GuidedTour + TourButton Stubs, GuidesModal, /demo Placeholder |
| V37 | 29.03.2026 | Playwright 29/29 gruen, GuidesModal fertig |
| V36 | 27.03.2026 | Wand der Schande Modal, Starter-Split |
| V35 | 26.03.2026 | FCU-Gesamtranking, Backlog-Verbesserungen |

# 6. Roadmap

| Feature | Prioritaet | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| App-Guide FCU Events | Hoch | fcu-de.md / fcu-en.md -- naechster Guide |
| App-Guide Kampfberichte | Mittel | kampfberichte-de.md / kampfberichte-en.md |
| App-Guide Profil & Status | Mittel | profil-de.md / profil-en.md |
| App-Guide Erste Schritte | Niedrig | erste-schritte-de.md / erste-schritte-en.md |
| Idee 5 Verbesserung | Mittel | BattleReportUpload: Multi-File-Input fuer alle 6 Detail-Slots |
| Repo privatisieren | Hoch | GitHub Repo auf privat nach Feature-Abschluss |
| Phase 3 Multi-Clan | Niedrig | Mandantenfaehigkeit fuer mehrere Clans |

# 7. Wichtige Tech-Hinweise

## 7.1 App-Guides

- Ablage: public/guides/app/ als statische Markdown-Dateien (Vercel)

- Benennung: [thema]-de.md / [thema]-en.md

- GuidesModal.tsx: APP_GUIDES-Liste bei neuem Guide erweiterbar

- Truppenbezeichnungen EN: Messer = Bruiser, Schuetzen = Hitmen

## 7.2 Supabase

- profiles + starter_members: kein deleted_at -- Soft-Delete via left_clan_at

- resource_type ENUM: Cash/Arms/Cargo/Metal/Diamond -- immer .toLowerCase() in JS

- historical_deposits resource_type: plain text (lowercase), kein ENUM

- SECURITY DEFINER RPCs: immer SET search_path = public (nicht leer!)

## 7.3 Next.js / Turbopack

- Keine Template Literals in JSX -- String-Konkatenation

- Kein lucide-react -- Emojis

- Tailwind v4: @import tailwindcss in globals.css

- Gold Noir bg: inline style={{ background: G.bg }} statt Tailwind-Class

## 7.4 Workflow

- Immer vollstaendige Dateien liefern -- keine str_replace-Snippets

- Vor Aenderung: aktuelle Datei von GitHub fetchen

- Vercel-Deploy bestaetigen bevor Doku aktualisiert wird

- CODESTRUKTUR.md am Ende jeder Session aktualisieren

TGM Consigliere — powered by Camorra Elite [1Ca] — Eurer Vicar