TGM Consigliere — Fahrplan V45

15.04.2026 | Camorra Elite [1Ca] | Vicar

# 1. Projektuebersicht

| Eigenschaft | Wert |
| --- | --- |
| App-Name | TGM Consigliere (ehem. Clanbank) |
| Clan | Camorra Elite [1Ca] |
| Autor | Vicar (Ingame-Name) |
| Tech-Stack | Next.js, React 19, TypeScript, Tailwind v4, Supabase, Vercel |
| Repo | github.com/zynador/clanbank-web (aktuell public) |
| Deployment | clanbank-web.vercel.app |
| Playwright | 29/29 Tests gruen (Stand V39) |

# 2. V45 — Passwort-Reset Bugfix & AdminPanel-Verbesserung (15.04.2026)

Zwei Fixes rund um den Admin-Passwort-Reset: Supabase-Bug behoben und Usability im AdminPanel verbessert.

| Datei / Objekt | Status | Aenderung |
| --- | --- | --- |
| app/login/page.tsx | ERLEDIGT | Hinweis ergaenzt: "Passwort vergessen? Wende dich an einen R4." |
| app/api/admin/reset-password/route.ts | ERLEDIGT | email_confirm: true ergaenzt -- behebt Supabase-Bug nach Passwort-Reset |
| components/AdminPanel.tsx | ERLEDIGT | Dropdowns zeigen jetzt Ingame-Name (username) statt nur Ingame-Name; username in Member-Type + loadMembers() |
| CODESTRUKTUR.md | ERLEDIGT | V45-Aenderungen dokumentiert |

## 2.1 Problembeschreibung

Nach einem Admin-Passwort-Reset konnte sich das betroffene Mitglied weder mit dem alten noch mit dem neuen Passwort einloggen. Ursache: Supabase setzt bei updateUserById() intern den E-Mail-Bestaetigung-Status zurueck. Da alle E-Mails fake sind (@clanbank.local), konnte keine Bestaetigung erfolgen.

Zusaetzlich wurde festgestellt, dass das AdminPanel im Passwort-Reset-Dropdown nur den Ingame-Namen anzeigt -- der tatsaechliche Login-Benutzername war fuer den Admin nicht sichtbar. Dies fuehrte zu Verwechslungen (z.B. Bam bamm / Test002).

## 2.2 Fixes im Detail

reset-password/route.ts: email_confirm: true als Parameter an updateUserById() ergaenzt. Dadurch bleibt der E-Mail-Status nach dem Reset bestaetigt.

AdminPanel.tsx: Neue Hilfsfunktion memberLabel(m) gibt 'Ingame-Name (username)' zurueck. Wird in beiden Dropdowns verwendet: Passwort-Reset und Bank-Toggle. username-Feld in Member-Type ergaenzt, loadMembers()-Query um username erweitert.

# 3. V44 — App-Guides: Einzahlungen & Auszahlungen (15.04.2026)

Erster App-Guide fuer TGM Consigliere vollstaendig in DE und EN veroeffentlicht.

| Datei / Objekt | Status | Aenderung |
| --- | --- | --- |
| public/guides/app/einzahlungen-de.md | ERLEDIGT | Neuer App-Guide (Deutsch), 12 Abschnitte |
| public/guides/app/einzahlungen-en.md | ERLEDIGT | Neuer App-Guide (Englisch), vollstaendige Uebersetzung |
| CODESTRUKTUR.md | ERLEDIGT | Neuer Abschnitt 9: App-Guides, Regelwerk, Roadmap |

# 4. V43 — RLS-Pruefung & RPC update_my_ingame_name (14.04.2026)

Absicherung des Ingame-Name-Updates bei der Registrierung durch einen SECURITY DEFINER RPC.

| Datei / Objekt | Status | Aenderung |
| --- | --- | --- |
| Supabase RPC update_my_ingame_name | ERLEDIGT | SECURITY DEFINER, SET search_path = public |
| app/register/page.tsx | ERLEDIGT | updateIngameName() auf RPC umgestellt |
| CODESTRUKTUR.md | ERLEDIGT | RPC-Liste, RLS-Tabelle, Key-Pattern aktualisiert |

# 5. V42 — Registrierung Redesign (14.04.2026)

4-Schritt-Flow: code -> credentials -> name -> success. Dropdown aus starter_members, RLS-Fix.

# 6. Historischer Verlauf

| Version | Datum | Inhalt |
| --- | --- | --- |
| V45 | 15.04.2026 | Passwort-Reset Bugfix (email_confirm), AdminPanel Dropdown mit Username |
| V44 | 15.04.2026 | App-Guide Einzahlungen & Auszahlungen (DE+EN), Guide-Konventionen |
| V43 | 14.04.2026 | RLS-Pruefung profiles, RPC update_my_ingame_name |
| V42 | 14.04.2026 | Registrierung Redesign: Dropdown starter_members, RLS-Fix |
| V41 | 13.04.2026 | Demo Gold Noir Redesign, Login Demo-Link, GuidesModal isDemo |
| V40 | 13.04.2026 | Rebranding TGM Consigliere, Gold Noir Design-System |
| V39 | 01.04.2026 | Idee 7: Demo-System, GuidedTour, TourButton, 29/29 Tests |
| V38 | 31.03.2026 | GuidedTour + TourButton Stubs, GuidesModal, /demo Placeholder |
| V37 | 29.03.2026 | Playwright 29/29 gruen, GuidesModal fertig |
| V36 | 27.03.2026 | Wand der Schande Modal, Starter-Split |
| V35 | 26.03.2026 | FCU-Gesamtranking, Backlog-Verbesserungen |

# 7. Roadmap

| Feature | Prioritaet | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| App-Guide FCU Events | Hoch | fcu-de.md / fcu-en.md -- naechster Guide |
| App-Guide Kampfberichte | Mittel | kampfberichte-de.md / kampfberichte-en.md |
| App-Guide Profil & Status | Mittel | profil-de.md / profil-en.md |
| App-Guide Erste Schritte | Niedrig | erste-schritte-de.md / erste-schritte-en.md |
| Idee 5 Verbesserung | Mittel | BattleReportUpload: Multi-File-Input fuer alle 6 Detail-Slots |
| Repo privatisieren | Hoch | GitHub Repo auf privat nach Feature-Abschluss |
| Phase 3 Multi-Clan | Niedrig | Mandantenfaehigkeit fuer mehrere Clans |

# 8. Wichtige Tech-Hinweise

## 8.1 Passwort-Reset (V45)

updateUserById(id, { password, email_confirm: true }) -- email_confirm: true verhindert dass Supabase den E-Mail-Status nach dem Reset zuruecksetzt.

AdminPanel Dropdown: memberLabel(m) = Ingame-Name + ' (' + username + ')' -- zeigt immer den Login-Benutzernamen.

## 8.2 App-Guides

Ablage: public/guides/app/ als statische Markdown-Dateien (Vercel). Benennung: [thema]-de.md / [thema]-en.md. GuidesModal.tsx: APP_GUIDES-Liste bei neuem Guide erweiterbar.

## 8.3 Supabase

profiles + starter_members: kein deleted_at -- Soft-Delete via left_clan_at. resource_type ENUM: Cash/Arms/Cargo/Metal/Diamond -- immer .toLowerCase() in JS. SECURITY DEFINER RPCs: immer SET search_path = public (nicht leer!).

## 8.4 Next.js / Turbopack

Keine Template Literals in JSX -- String-Konkatenation. Kein lucide-react -- Emojis. Tailwind v4: @import tailwindcss in globals.css. Gold Noir bg: inline style={{ background: G.bg }} statt Tailwind-Class.

## 8.5 Workflow

Immer vollstaendige Dateien liefern -- keine str_replace-Snippets. Vor Aenderung: aktuelle Datei von GitHub fetchen. Vercel-Deploy bestaetigen bevor Doku aktualisiert wird. CODESTRUKTUR.md am Ende jeder Session aktualisieren.

TGM Consigliere — powered by Camorra Elite [1Ca] — Eurer Vicar